Actas de reuniones de D.A.T.D.

26/6/2024 de 16:00hrs hasta 18:00hrs.

La reunión se realizó en la sala dos de informática dentro de la utu del tercer piso del PTI del Cerro (Parque Tecnológico Industrial del Cerro).

A la reunión asistieron las siguientes personas:

Coordinador: Denis Acosta.

Sub-Coordinador: Anthony Rodríguez.

Integrante: Alejandro Negreira.

A la reunión no asistieron las siguientes personas:

Integrante: Yair Jiménez.

En la reunión se trataron los siguientes temas:

* Se completaron algunas tareas del gantt.
* Se actualizo el gantt.
* Se actualizo el P.E.R.T.
* Se avanzó en el estudio de factibilidad del proyecto.
* Se finalizó la normalización en tercera persona del pasaje a tablas del M.E.R.
* Se comenzó con el diccionario de datos.

Conclusión:

Se logró mejorar el gantt y a través de este se mejoró el P.E.R.T, a su vez se logró hacer el análisis del mercado y viabilidad técnica con respecto al estudio de factibilidad, también se logró concluir el pasaje de tablas a tercera forma normal y por último se dio inicio al diccionario de datos.